Zamawiający:

WÓJT GMINY MARCINOWICE

58-124 Marcinowice, ul. Tuwima 2

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA

dotycząca wykonania robót budowlanych w ramach zadania pn.:

„Budowa nawierzchni boiska ze sztucznej trawy – pow. 30x50=1500 m2 , wykonanie ogrodzenia  o wysokości 4,0 m o długości 160 mb, wykonanie urządzeń sportowych dla dwóch boisk do koszykówki,  jednego boiska do siatkówki oraz boiska do piłki ręcznej na boisku ogólnodostępnym-wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej w Strzelcach.”

Przetarg nie został poprzedzony wstępną kwalifikacją

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.01.2004 r.  „Prawo zamówień publicznych” ( tekst jednolity Dz.U. 19/2004 poz. 177 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej „ustawą”.

TRYB POSTĘPOWANIA:    	PRZETARG  NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI

SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 TYS.  Nr:  OR/ ZP/ 341/17/ 06

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  DOSTĘPNE:

W siedzibie Zamawiającego od dnia: 26.10.2006r.

Na stronach internetowych Gminy:bip.marcinowice.pl od 26.10.2006r.

I  WARUNKI  UDZIAŁU  W  PRZETARGU

1. Opracowanie oferty ściśle wg załączonego wzoru ( Zał. nr 1 ) oraz załączonego kosztorysu

ofertowego, w zgodzie z przepisami ustawy oraz wskazaniami zawartymi w niniejszej   specyfikacji i złożenie w wyznaczonym terminie.

2. Wniesienie wadium / w kwocie: 4. 000 PLN / w formach określonych w art.45 ust.6. ustawy.

3. Nie podleganie wykluczeniu z postępowania na mocy art.24 ust.1 i ust.2 ustawy.

4. Spełnianie warunków, o których mowa w art.22 ust. 1 ustawy.

5. Złożenie oświadczeń i dokumentów wskazanych w pkt. II niniejszej specyfikacji.

6. Złożenie zamkniętej koperty , zawierającej ofertę z załącznikami, oznaczonej tylko napisem.

URZĄD GMINY

w Marcinowicach

„OFERTA  NA  PRZETARG :  OR/ ZP/ 341/17/ 06

nie otwierać przed  dniem 09.11.2006  godz. 1030”

w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat do dnia : 09.11.2006 do godz. 1000

7. Wykazanie, że osoby nadzorujące wykonanie zamówienia, posiadają stosowne

doświadczenie oraz uprawnienia ( potwierdzić informacją  o kwalifikacjach  -  Wzór. nr 1 )

8. Udzielenie gwarancji na wykonane roboty na okres  36 miesięcy (potwierdzić w formularzu oferty).

9. Zrealizowana w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie co najmniej trzech robót odpowiadających swoim rodzajem robotą budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości minimalnej 150.000,00 zł dla każdej z nich.

10. Zamawiający zgodnie z przepisami art. 23 upzp dopuszcza składanie ofert wspólnych. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy. Pełnomocnictwo to musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców.

11. Termin rozpoczęcia pięć dni po podpisaniu umowy. Termin zakończenia do  15.12.2006

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1 Lokalizacja

Budowa boiska ogólnodostępnego -  wielofunkcyjnego przy  Szkole Podstawowej w Strzelcach na działce nr 150/2 stanowiącej własność Gminy Marcinowice

## CPV 45000000-7 Wymagania ogólne

CPV 45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych.

CPV 36410000-8 Sprzęt sportowy do uprawiania na wolnym powietrzu

CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

2.2 Przedmiot zamówienia

2.2.1 Przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu nawierzchni boiska sportowego z trawy syntetycznej z włókna fibrylowanego. Powierzchnia pokrycia trawą będzie miała wymiary 30m x 50m, a więc będzie położona również poza liniami wyznaczającymi granice pola gry.  Projektowane boisko będzie pokryte sztuczna trawa w kolorach:

- strefy ochronne – kolor czerwony,

- powierzchnia wyznaczająca pole gry – kolor zielony.

2.2.2 Zaprojektowano ogrodzenie o wysokości 4 m wzdłuż wszystkich krawędzi boiska. W ogrodzeniu znajduje się furtka oraz brama dwuskrzydłowa.

Do wysokości 2,0 m  od poziomu terenu ogrodzenia z siatki z drutu zgrzewanego o oczku 20 x 50 cm,  powyżej będzie siatka osłonowa bezwęzłowa, zielona wykonana z polipropylenu – piłkochwyty o oczkach 12x12 rozciągnięte między słupkami o wys. 4,00 m.

2.2.3 Urządzenia sportowe:

- bramki piłkarskie treningowe typowe o wymiarach 2,00 m x 3,00 m z profilu aluminiowego osadzie przez umocowanie w 4 punktach do betonowej ławy.

Stojaki do koszy o konstrukcji mocującej dwusłupkowej z możliwością regulacji wysokości tablicy 3,05 m – 2,60 m, tablica do koszykówki uniwersalna o wym. 105x180 cm, konstrukcja stojaka mocowana do podłoża poprzez fundamenty,

- słupki do siatkówki z aluminium, owalne z regulacją wysokości siatki. Siatka do siatkówki z polipropylenu, grubość splotu 3 mm. Tuleje mocowane w fundamentach.

2.3 Zakres robót

Obejmuje wykonanie robót budowlanych w pełnym zakresie, w tym:

- budowa nawierzchni ze sztucznej trawy boiska sportowego

- wykonanie ogrodzenia

- wykonanie urządzeń sportowych.

2.4 Warunki wykonania robót:

- Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z projektem, zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie w warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych i zasadami BHP i przepisami odnośnie ochrony środowiska.

- Roboty powinny być wykonane zgodnie z reżimem technologicznym, określonym przez Polskie Normy i producentów poszczególnych materiałów. Wszystkie użyte do budowy materiały powinny posiadać odpowiedni atest i świadectwo dopuszczenia zezwalające na stosowanie ich w budownictwie. Dokumenty powinny być wydane przez uprawnione instytucje.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania warunków instytucji opiniujących projekt.

- Wszelkie rozbieżności stwierdzone w trakcie prowadzenia robót pomiędzy złożeniami przyjętymi w projekcie a stanem faktycznym, mającymi wpływ na prawidłowe wykonanie prac, będą uzgodnienie z projektem, w ramach nadzoru autorskiego.

- Obsługę geodezyjną, inwentaryzacyjną powykonawczą, organizację placu budowy, zagospodarowanie zaplecza budowy oraz inne nakłady nie stanowiące wartości robót budowlanych, a niezbędne do wykonania przedmiotu umowy należy objąć proponowaną ceną ofertową.

## III. WYKAZ  DOKUMENTÓW  I  OŚWIADCZEŃ  JAKIE  OFERENT  WINIEN

ZŁOŻYĆ  WRAZ  Z  OFERTĄ:

1.    Formularz ofertowy wraz z załącznikami.

2.	Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji   działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej lub umowy spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza  przedsiębiorców jest prowadzona w formie spółki cywilnej.

Ważność aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej przyjmuje się do 6 miesięcy od daty jego wystawienia przez organ wydający bądź potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez tenże organ.

- Pełnomocnictwo w oryginale do podpisania oferty. (Pełnomocnictwo nie jest wymagane

jeżeli  podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeżeli są oni wymienieni z imienia i nazwiska w odnośnym dokumencie rejestracyjnym).

4.	Zaświadczenie ZUS, o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne lub       zdrowotne albo uzyskana prawnie zgoda na zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności Oferenta  wystawione nie  wcześniej niż 3 miesiące przed upływem  terminu składania ofert.

5.    Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 4-8 upzp wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia oferty.

6.  Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.  Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami i opłatami skarbowymi

lub uzyskana prawnie zgoda na zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności bądź wstrzymaniu w całości decyzji organu podatkowego,  wystawione nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

8.  Informacja o zatrudnieniu:

- pracownicy nadzorujący realizację inwestycji z podaniem uprawnień osób, które będą   pełniły nadzór nad realizacją zamówienia

(Należy - wykorzystać Wzór. nr 1 dołączony do formularza oferty i załączyć kopie uprawnień oraz     przynależności do Izby Budowlanej).

9. Wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich 5 przed dniem rozpoczęcia postępowania o udzieleniu zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzech robót odpowiadających swoim rodzajem robót budowlanych  stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości minimalnej 150.000,00 zł dla każdej z nich, z podaniem zamawiającego, terminu wykonania i ich wartości.

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru robót). Do sporządzenia wykazu należy wykorzystać Wzór nr 2 dołączony do  formularza oferty)

10.Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w art.22 ust.1 pkt 1-4 oraz nie

podlega wykluczeniu z postępowania zg. z art.24 ust.1 pkt 1-10  ustawy (oświadczenie stanowi Zał. nr.2 )

11.  Dokument potwierdzający wniesienie wadium.

12. Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę 100.000,00 zł.

13. Pełnomocnictwo udzielone pełnomocnikowi przez uczestników składających ofertę wspólną do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu  i zawarcia umowy. Każdy z uczestników konsorcjum składa dokumenty wskazane w Dziale II pkt. 2, 4, 5, 6, 7, 10 i 12.

14. Wykonawca musi załączyć do oferty przetargowej następujące dokumenty oferowanej nawierzchni sportowej:

-  Atest higieniczny PZH.

- Kartę techniczną produktu wystawioną przez oferenta, w której zamieszczone są podstawowe wymagane parametry oraz opisana budowa oferowanej nawierzchni poliuretanowej

- Autoryzację producenta (w oryginale) oferowanej nawierzchni sportowej. Autoryzacja musi być wydana specjalnie na zadanie objęte niniejszym przetargiem. Autoryzacja ta musi zawierać potwierdzenie dostarczenia przez producenta wszystkich niezbędnych oryginalnych materiałów do wykonania oferowanego konkretnego rodzaju nawierzchni sportowej, w przypadku wygrania przez oferenta przetargu.

- List referencyjny potwierdzający wykonanie min. 1 obiektu sportowego w technologii nawierzchni poliuretanowej o pow. min. 1500 m².

1.Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty próbkę oferowanej trawy, jej kartę techniczną, atest higieniczny, Aprobatę lub Rekomendację ITB oraz klasyfikację oferowanej nawierzchni uprawnionej federacji sportowej np. ITF , FIH itp. jako gwarant dobrej jakości. Rekomendacja ITB oraz karta techniczna muszą potwierdzić wymagane w SIWZ parametry techniczne nawierzchni.

2. Oferent musi wykazać się wykonaniem min. 3 boisk sportowych w technologii trawy syntetycznej o pow. min. 1300 m2 każde.

- Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty próbkę oferowanej trawy, jej kartę techniczną, atest techniczny,   atest higieniczny, Aprobatę lub Rekomendację ITB oraz klasyfikację oferowanej nawierzchni uprawnionej federacji sportowej np. ITF, FIH itp. Jako gwarant dobrej jakości.

- Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub oświadczeń, złożenie dokumentu w niewłaściwej formie spowoduje z mocy art.24 u.2 pkt. 3 wykluczenie oferenta z postępowania.

- Przedłożenie nieprawdziwych informacji istotnych dla prowadzonego postępowania spowoduje z mocy art.24 u.2 pkt. 2 ustawy wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

IV.  SPOSÓB  OPRACOWANIA  I  ZŁOŻENIA  OFERTY

- Wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentów, a następnie wypełnić wszystkie miejsca do tego celu wskazane w Formularzu Oferty i załącznikach.

2.  Poza wypełnieniem miejsc do tego przewidzianych, Wykonawca nie może skreślać, dopisywać ani w jakikolwiek sposób zmieniać tekstu dokumentów otrzymanych od Zamawiającego. Składając ofertę i wszelkie załączniki do niej Wykonawca winien zaznaczyć, które z nich stanowią tajemnicę handlową przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania. Zaznaczenie, o którym mowa wyżej polega na odręcznym dopisaniu kolorem czerwonym" tajemnica handlowa  przedsiębiorstwa ".

3.  Ofertę należy sporządzić w 1 egz. / oryginał  / na Formularzu Oferty i załączonych drukach w języku  polskim oraz walucie PLN, podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na  zewnątrz  z dołączonym pełnomocnictwem.

4.  W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w innym języku niż język polski, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie tekstów sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

5.  Każdy Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę . Nie dopuszcza się składania ofert   wariantowych. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6.  Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

7.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

8.  Dokumenty załączone do oferty winny być złożone w oryginale lub kserokopii. Jeżeli Wykonawca zamierza dołączyć kserokopie, winny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem. Kserokopie dokumentów potwierdzone w sposób inny niż wyżej opisany, zostaną uznane za nieważne i będzie to przyczyną odrzucenia oferty. Należy na kserokopii zamieścić zapis: za zgodność z oryginałem oraz datę i czytelny podpis lub parafę i pieczątkę imienną.

9.  W przypadku Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą,  Zamawiający żąda dokumentów określonych w § 1 ust.1 pkt.1,5 i 6 i potwierdzenia w sposób określony w § 2 RPRM z dnia 07.04.2004r. ( Dz.U. 71/04 poz. 645 ) w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzenia spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

10. Formularz ofertowy wraz z załącznikami (wszystkie dokumenty) winien być zszyty lub spięty w sposób utrudniający jego zdekompletowanie .Załączniki oferty winny być ułożone zgodnie z ich numeracją podaną w Formularzu Oferty. Strony należy ponumerować. Oferta powinna zawierać spis treści.

11.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście ofert muszą być parafowane i datowane

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę oraz opieczętowane pieczęciami firmowymi i imiennymi. Jeżeli dokumenty będą podpisane przez pełnomocnika firmy lub inną osobę upoważnioną ,  do oferty należy dołączyć prawnie skuteczne pełnomocnictwo lub upoważnienie pod rygorem odrzucenia oferty.

12. Ofertę sporządzoną wg. wzoru - Zał.nr.1, należy złożyć w nieprzejrzystych i zamkniętych

kopertach lub opakowaniach (zewnętrznej i wewnętrznej).

Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do Zamawiającego

#### URZĄD GMINY

w Marcinowicach

oraz opatrzona napisem

OFERTA  NA  PRZETARG  Nr:  OR/ ZP/ 341/ 17/ 06 nie otwierać przed

dniem 09.11.2006  godz. 1030

Koperta wewnętrzna powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Zostaną one zwrócone Wykonawcom bez

otwierania koperty wewnętrznej (po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu).

13. Dostarczenie na wskazane miejsce i we wskazanym terminie odbywa się na koszt i  ryzyko Wykonawcy. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający wyda poświadczenie złożenia oferty.

Jeżeli Wykonawca zamierza przesłać ofertę pocztą, to tylko za potwierdzeniem odbioru. Za termin złożenia oferty uznaje się wówczas termin potwierdzenia odbioru oferty przez  Zamawiającego.

14. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie  do dnia : 09.11.2006 r. do godz.   1000, w Urzędzie Gminy Marcinowice, ul. Tuwima 2,  w sekretariacie (pokój nr 16)

## Oferty, które zostaną złożone po wyznaczonym terminie zostaną Wykonawcy zwrócone

bez otwierania, zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy.

15. Przedłużenie terminu składania ofert jest możliwe w przypadku określonym w art.38 ust. 6 ustawy.

16. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może złożyć ofertę zamienną z widocznym zaznaczeniem "oferta zamienna". Wycofanie Oferty już złożonej  może nastąpić po pisemnym zwróceniu się do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Zwrot takiej oferty nastąpi jednak dopiero po terminie otwarcia ofert, gdyż rejestr składanych ofert umożliwia ich identyfikację.

17. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert zawierających propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych - oferty takie jako sprzeczne z niniejszą specyfikacją spowodują wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

18. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

19. Jeżeli w trakcie zapoznania się ze SIWZ, dokumentacją projektową, przedmiotem robót  i

specyfikacją techniczną Wykonawca stwierdzi, że dostarczone przez Zamawiającego materiały uniemożliwią przygotowane oferty, ma prawo do: domagania się, zgodnie z art.38 ustawy od zamawiającego wyjaśnienia treści SIWZ.

20. Przed przygotowaniem oferty, Wykonawca winien zapoznać się z warunkami lokalizacyjno-terenowymi placu budowy, warunkami prowadzenia robót, pełną dokumentacją projektową,  i uwzględnić je w wynagrodzeniu.

  - Dokumentacja projektowa jest do wglądu w dni robocze w godzinach od  8ºº do 14ºº, w Urzędzie Gminy Marcinowice, ul. Tuwima 2, w pok. Nr: 10,   tel. 074 – 8585226.

V. KONTAKTY OFERENTA Z ZAMAWIAJĄCYM.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami jest: st. inspektor Sławomir Laskowski, Urząd Gminy  pok.10, w dni robocze w godz. 8ºº do 14ºº , tel. (074) 858-52-26 ;

Wszystkie zapytania dotyczące niniejszej specyfikacji należy kierować do zamawiającego w formie pisemnej fax  (074) 858-52-31; e-mail: marcinowice@zgwrp.org.pl

Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego, bez wskazania źródła zapytania , pod warunkiem, że pytanie wpłynęło nie później niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert.

Treść zapytania lub prośba o wyjaśnienie przekazana faxem bądź e-mailem musi zostać potwierdzona pismem przesłanym na adres zamawiającego.

VI.  TERMIN  ZWIĄZANIA  Z  OFERTĄ

Składający ofertę pozostaje z nią związany 30 dni, licząc od dnia składania ofert.

VII. MIEJSCE  I  TERMIN  OTWARCIA  OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Marcinowice, ul. Tuwima 2  dnia : 09.11.2006r.

o godz. 1030 w Sali nr 1.

VIII. INFORMACJA  O  TRYBIE  OTWARCIA   I  OCENY OFERT

1.   Publiczne otwarcie ofert będzie przebiegać w następujący sposób:

- przedstawienie składu komisji przetargowej,

- stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia przetargu,

- informacja o zdarzeniach i okolicznościach związanych z prowadzeniem przetargu od  czasu ogłoszenia przetargu do czasu złożenia ofert,

- kwota przeznaczona na finansowanie przedmiotowego zamówienia,

- informacja o liczbie złożonych ofert,

- zbadanie nienaruszalności ofert i ich zewnętrznego wyglądu,

- otwarcie złożonych ofert.

2.   Otwarcie ofert nastąpi w kolejności;

- oferty z napisem oferta zamienna,

- pozostałe oferty zgodnie z kolejnością złożenia.

3.   W trakcie otwierania kolejnych ofert do publicznej wiadomości zostanie podane;

-     data złożenia oferty,

nazwa i adres Wykonawcy,

cena ofertowa,

okres gwarancji,

warunki płatności,

4.   Zamawiający sporządzi "Zbiorcze zestawienie ofert otwartych w dniu: 09.11.2006r.

( Formularz  ZP- 12) następnie członkowie Komisji Przetargowej złożą oświadczenie, że nie są  związani w rozumieniu art. 17 ustawy P.z.p. z Wykonawcami uczestniczącymi w niniejszym postępowaniu przetargowym (Formularz ZP-11).

5.   Wykonawcy nieobecni na otwarciu ofert mają prawo żądać przesłania informacji, o których mowa w pkt.3 niniejszej SIWZ.

6.   Ocena merytoryczna ofert zostanie dokonana przez Komisję Przetargową w oparciu o kryteria i warunki podane w niniejszej SIWZ, oraz przepisy ustawy prawo zamówień publicznych.

IX.  OPIS  SPOSOBU  OBILCZANIA  CENY OFERTOWEJ.

Cenę ryczałtową należy traktować jako stałą i niezmienną. Winna ona obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy dla zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z  warunkami określonymi w:

-  dokumentacji projektowej,

-  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

-  przedmiarze robót,

-  istotnych postanowieniach umownych,

-  koszty

-  wszelkich robót przygotowawczych ,

-  zagospodarowanie placu budowy,

-  utrzymanie zaplecza budowy,

-  pełna obsługa geodezyjna,

-  projektu organizacji robót,

-  koszt prób, badań, odbiorów,

-  koszt dokumentacji powykonawczej,

-  po zakończeniu robót demontaż obiektów tymczasowych, usunięcie zdemontowanych

elementów oraz powstały gruz.

2.   Zamawiający na zasadach określonych w art.353 K.C. obliguje Wykonawcę do sporządzenia

kosztorysu ofertowego na zasadach określonych w obowiązujących w tym względzie przepisach. Kosztorys ofertowy winien być sporządzony w oparciu o kosztorys ślepy stanowiący załącznik do SIWZ.

3.  W ofercie należy podać cenę brutto na całe zadanie w tym wysokość podatku VAT.

4.  Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będzie w złotych polskich na podstawie odbiorów częściowych określonych w załączonym harmonogramie, który Wykonawca winien wypełnić i złożyć wraz z ofertą.

X.  KRYTERIA  I  ZASADY  OCENY  OFERT.

1.   Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany o następujące kryteria:

1. Cena oferowana brutto (A)           –  100 %

Ocena ważnych ofert odbędzie się następująco:

najniższa cena spośród ważnych ofert

-------------------------------------------               x  100%

cena oferty badanej

2.   O wyniku przetargu wszyscy oferenci zostaną powiadomieni pisemnie, niezwłocznie

po rozstrzygnięciu przetargu. Wynik przetargu zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie wskazany termin  i miejsce podpisania umowy.

3.   Zamawiający może unieważnić postępowanie jeżeli zajdzie przesłanka wskazana w art. 93 ustawy.

XI.    WADIUM, TERMINY, KONTAKTOWANIE SIĘ Z OFERENTAMI, SPRAWY

PROCEDURALNE.

1. Przystępując do złożenia oferty, każdy Wykonawca  zobowiązany jest  wnieść wadium wartości

4. 000,00 zł. (słownie : cztery tysięcy złotych).

2. Wadium można wnosić w formie;

- pieniężnej,

- poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oczszczędnościowo - kredytowej

- gwarancji bankowej,

- gwarancji ubezpieczeniowej,

- poręczeniach udzielonych przez przedmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm).

3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego:

B.S. Świdnica O/Marcinowice Nr 56 9531 1029 2001 0000 0101 0001

z dopiskiem "Wadium do przetargu nieograniczonego nr: OR/ ZP/ 341/ 17/ 06".

Zamawiający nie przyjmuje gotówki w kasie Urzędu.

4. Termin wniesienia wadium w formie pieniężnej do dnia : 09.11.2006 r.  do godz. 900,

## za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego (tj. datę faktycznego wpływu środków  pieniężnych na konto Zamawiającego).

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, do oferty trzeba dołączyć kserokopię  przelewu.

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

5. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub wekslach z poręczeniem wekslowym banku należy zdeponować u Skarbnika Gminy, pok. 23  w siedzibie Zamawiającego- Urząd Gminy Marcinowice, ul. Tuwima 2. W terminie do dnia : 09.11.2006 r.  do godz. 9 00 za potwierdzeniem odbioru.

6. W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczeń lub gwarancji bankowych lub

ubezpieczeniowych, mają one być uzupełnione odpowiednimi umowami oferenta z bankiem lub firmą ubezpieczeniową, w których jednocześnie będzie zagwarantowane prawo Zamawiającego do egzekwowania należności bez zwłoki (tzn. na każde żądanie i bezwarunkowo).Termin  ważności w/w dokumentów musi się pokrywać z terminem związania ofertą.

7. Wykonawca, który nie złożył wadium w dopuszczonej w niniejszej SIWZ formie, zostanie

z postępowania wykluczony.

8. Wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została uznana  za najkorzystniejszą , na wniosek tego Wykonawca zostanie przez Zamawiającego zaliczone na   poczet zabezpieczenia należytego wykona umowy.

9. W przypadku wycofania oferty przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający dokona  zwrotu wadium w ciągu trzech dni od zgłoszenia pisemnego wniosku Wykonawcy.

10. W przypadku uznania oferty za nieważną Zamawiający dokona zwrotu wadium w ciągu trzech  dni od zgłoszenia pisemnego wniosku Wykonawcy pod warunkiem, że nie skorzysta on z prawa do wniesienia protestu.

11. Oferent którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego jeżeli:

- odmówi podpisania umowy na warunkach zawartych w ofercie,

- odmówi wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy Wykonawcy.

12. W przypadku złożenia oferty wspólnej wadium w formie innej niż pieniężna musi być wystawiona na wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.

XII. WYMOGI  UMOWY JAKIE BĘDĄ ZAWARTE W WYNIKU POSTĘPOWANIA

PRZETARGOWEGO.

Z  wybranym oferentem w przetargu zostanie zawarta umowa, której projekt stanowi

/Załącznik nr 3/ do niniejszej specyfikacji, w terminie nie krótszym 7 dni od  dnia  ogłoszenia wyników przetargu ,  nie później jednak niż przed upływem terminu związania z ofertą .

Realizacja zamówienia musi być zakończona do 15.12.2006 r.

Obowiązuje zakaz zmian w umowie oraz przepisy dotyczące odstąpienia od umowy zawarte   w art. 144 ust. 1  ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. 19/2004 poz.177 z późniejszymi zmianami) .

Oferent może wnieść do umowy uwagi lub zastrzeżenia w ciągu 7 dni od otrzymania  SIWZ i nie później niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert.

W przypadku złożenia oferty wspólnej Zamawiający przed podpisaniem umowy żądał będzie od ustanowionego pełnomocnika umowy konsorcjum, z której wynika m.in. kto jest liderem

Konsorcjum, jak między konsorcjantów podzielono zadania realizacyjne, jaki przyjęto sposób koordynacji robót, czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy od okresu realizacji zamówienia oraz czasu trwania rękojmi.

Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

Kary będą naliczane w następujących przypadkach w wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

- zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

- zwłokę w wykonaniu elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo – finansowym 1 % wartości powyższego elementu określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, za każdy dzień zwłoki w jego wykonaniu,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia do terminu ustalonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 9 pkt 9.1. umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za:

- odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn innych niż określone w § 11 pkt 11.1 w wysokości 10 % wartości umowy.

Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza  wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości  5 % ceny ofertowej

Zabezpieczenie wniesione w formie pieniężnej należy wpłacić na konto

B.S. Świdnica O/Marcinowice Nr  56 9531 1029 2001 0000 0101 0001

Zabezpieczenie będzie musiało być wniesione przed podpisaniem umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w formach określonych w art. 148 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  (tekst jednolity Dz.U. 19/2004 poz.177 z  późniejszymi zmianami) .

Zamawiający wymagać będzie dokonania podziału wnoszonego zabezpieczenia na dwie części w następujących proporcjach;

30 % wnoszonego zabezpieczenia służyć będzie do pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za zrealizowany przedmiot zamówienia,

70 % wnoszonego zabezpieczenia gwarantować będzie zgodnie z umową wykonanie

zamówienia.

Zwrot zabezpieczenia zostanie dokonany po bezusterkowym odbiorze w terminie nie    dłuższy niż w ciągu:

30 dni po końcowym odbiorze robót - część zabezpieczenia gwarantująca wykonanie

przedmiotu zamówienia zgodnie z umową,

30 dni po upływie terminu gwarancji - część zabezpieczenia z tytułu rękojmii i gwarancji.

XIII.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH  OFERENTOM W TOKU      POSTEPOWANIA  / art. 179-198 ustawy /

1. Oferenci których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w ustawie o zamówieniach publicznych, przepisach wykonawczych do ustawy  jak też niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują środki odwoławcze tj. prawo wniesienia protestu przewidziane przytoczoną wyżej ustawą.

2. Oferent ma prawo złożyć protest na ręce Zamawiającego w terminie 7 dni od chwili, w której powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest wniesiony po terminie Zamawiający odrzuca.

Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego , a także zwierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. Wniesienie protestu wstrzymuje bieg terminu związania z ofertą. Rozstrzygnięcie protestu przez Zamawiającego następuje w terminie 5 dni od dnia jego wniesienia.

SPORZĄDZIŁ:                                                            ZATWIERDZIŁ:

.........................................					.......................................

data i podpis                                                                   data i podpis

.........................................

Za zgodność z PZP stwierdził

FORMULARZ  OFERTOWY

I  WZORY  ZAŁĄCZNIKÓW

# ZAŁĄCZNIK  Nr 1

##### FORMULARZ OFERTOWY

NAZWA ZADANIA: „Budowa nawierzchni boiska ze sztucznej trawy – pow. 30x50=1500 m2 , wykonanie ogrodzenia  o wysokości 4,0 m o długości 160 mb, wykonanie urządzeń sportowych dla dwóch boisk do koszykówki,  jednego boiska do siatkówki oraz boiska do piłki ręcznej na boisku ogólnodostępnym-wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej w Strzelcach.”

LOKALIZACJA: Strzelce, gmina Marcinowice, powiat świdnicki, woj. dolnośląskie

ZAMAWIAJĄCY:  Gmina Marcinowice

| NAZWA I SIEDZIBA WYKONAWCY : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ REGON ...................................................................................................... NIP ...................................................................................................... | NAZWISKA I FUNKCJE OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTACJI FIRMY ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ........................................................................... Uwaga: pełnomocnictwa dla osób innych niż wymienione w dokumencie założycielskim dołączyć do oferty |
| --- | --- |
| NAZWA PODSTAWOWEGO BANKU FINANSUJĄCEGO ............................................................................................................................................................................................................ | NR KONTA .............................................................................................................................................................. |
| 1. ZAOFEROWANA CENA KOSZTORYSOWA BRUTTO ZA CAŁE ZADANIE ...........................................................................zł. | Słownie ............................................................................................................................................................................................................................................. |
| 2. W tym wysokość podatku VAT ................................................% kwota podatku VAT ...................................................................... | Kwota podatku VAT słownie .............................................................................................................................................................. |
| 3 Gwarancja na wykonane zamówienie (wymagana 36 miesięcy) | Zaoferowana : ......................................... miesięcy słownie ............................................................................... |
| 4 Termin realizacji, na warunkach podanych w specyfikacji 15.12.2006r. | Zaoferowany termin wykonania : ..................... |
| (podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentacji firmy) |  |

### WZÓR  Nr 1

Informacja o zatrudnieniu i kwalifikacjach pracowników nadzoru biorących

udział w realizacji zamówienia .

| l.p. | Nazwisko i imię pracownika | Stanowisko zajmowane w firmie | Staż pracy w firmie / jako kierownika budowy | Posiadane kwalifikacje i uprawnienia | Rola przypisana w realizacji zadania | Kierownik budowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

UWAGA :

Wskazane w rubryce 5 uprawnienia , w formie potwierdzonych kopii dołączyć pod rygorem nieważności oferty , Nie wypełnienie powyższej tabeli w wymaganym układzie , spowoduje uznanie dokumentu za nieważny .

podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

### WZÓR NR 2

###### Wykaz umów zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat

| l.p. rok realizacji | #### Przedmiot umowy | Nazwa i adres zleceniodawcy | Wartość (zł) |
| --- | --- | --- | --- |

UWAGA :

Nie wypełnienie powyższej tabeli w wymaganym układzie, spowoduje uznanie dokumentu za nieważny .

podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

ZAŁĄCZNIK  NR  2

# O Ś W I A D C Z E N I E

O spełnieniu warunków z art.22 ust.1, pkt. 1- 4 i nie podleganie wykluczeniu z art.24 u. 1 pkt 1-10  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” (tekst jednolity - Dz.U. 19/2004 , poz.177 ze zm.).

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego oświadczamy że:

Nazwa wykonawcy ..................................................................................................................

Adres wykonawcy ....................................................................................................................

Nr telefonu ..................................      Nr fax. ........................................

1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust.1 tj.

1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę niewykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

5)  Na każde żądanie zamawiającego dostarczymy w ciągu 7 dni odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartej w powyższym oświadczeniu.

6)  Niniejszym oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przetargu i projektem umowy i nie wnosimy do tych dokumentów jakichkolwiek zastrzeżeń.

data  			 podpis upoważnionego i lub upoważnionych przedstawicieli

# ZAŁĄCZNIK  NR

UMOWA  Nr:                          / projekt /

zawarta w dniu: ………..2006 w oparciu o wyniki przetargu nieograniczonego

Nr: OR/ZP/341/17/06  z dnia : 09.11.2006r. pomiędzy:

# GMINĄ   MARCINOWICE

reprezentowaną - przez:

1.  WALDEMARA BUDZYŃSKIEGO                     –   Wójta

zwaną dalej  "Zamawiającym" z jednej strony,

a :

z siedzibą w :

reprezentowaną  przez :

1.

zwanym  dalej "Wykonawcą" zawarta została umowa następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT  UMOWY

- Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego

robót budowlanych w ramach inwestycji ”Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Marcinowicach”

- Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy, pozwoleniu na budowę, projekcie budowlano-wykonawczym oraz w:

  - złożonej ofercie wraz z kosztorysem ofertowym (Załącznik nr 1 do umowy)

stanowiących integralne części niniejszej umowy.

- Przedmiot zamówienia

Przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu nawierzchni boiska sportowego z trawy syntetycznej z włókna fibrylowanego. Powierzchnia pokrycia trawą będzie miała wymiary 30m x 50m, a więc będzie położona również poza liniami wyznaczającymi granice pola gry.  Projektowane boisko będzie pokryte sztuczna trawa w kolorach:

- strefy ochronne – kolor czerwony,

- powierzchnia wyznaczająca pole gry – kolor zielony.

Zaprojektowano ogrodzenie o wysokości 4 m wzdłuż wszystkich krawędzi boiska. W ogrodzeniu znajduje się furtka oraz brama dwuskrzydłowa.

Do wysokości 2,0 m  od poziomu terenu ogrodzenia z siatki z drutu zgrzewanego o oczku 20 x 50 cm,  powyżej będzie siatka osłonowa bezwęzłowa zielona wykonana z polipropylenu – piłkochwyty o oczkach 12x12 rozciągnięte między słupkami o wys. 4,00 m

Urządzenia sportowe:

- bramki piłkarskie treningowe typowe o wymiarach 2,00 m x 3,00 m z profilu aluminiowego osadzie przez umocowanie w 4 punktach do betonowej ławy,

Stojaki do koszy o konstrukcji mocującej dwusłupkowej z możliwością regulacji wysokości tablicy 3,05 m – 2,60 m, tablica do koszykówki uniwersalna o wym. 105x180 cm, konstrukcja stojaka mocowana do podłoża poprzez fundamenty,

- słupki do siatkówki z aluminium, owalne z regulacją wysokości siatki. Siatka do siatkówki z polipropylenu, grubość splotu 3 mm. Tuleje mocowane w fundamentach.

- Szczegółowy zakres robót został ujęty w harmonogramie rzeczowo-finansowym opracowanym na podstawie SIWZ  i stanowi załącznik nr 1 do Umowy.

- Strony postanawiają, że każda część przedmiotu umowy ujęta szczegółowo w harmonogramie rzeczowo-finansowym, w miarę ich ukończenia, podlega odbiorowi częściowemu przez Zamawiającego

- Wykonawca stwierdza, że przed przystąpieniem do przetargu zapoznał się z warunkami lokalizacyjno-terenowymi placu budowy oraz warunkami prowadzenia robót i uwzględnił je w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 2

SPOSÓB  WYKONANIA  UMOWY

Wykonanie umowy i wyznaczenie kierownika budowy oraz inspektora nadzoru Zamawiającego

2.1 Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do:

wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności określonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego,

informowania w formie pisemnej Zamawiającego o przebiegu wykonywania umowy na każde żądanie Zamawiającego oraz przedstawiania sprawozdań.

  - Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie :

2.2.1  Sławomir Laskowski

posiadający uprawnienia budowlane w branży konstrukcyjno budowlanej, nr AU.F-1-4-37/78

2.2.2  ..............................................

posiadający uprawnienia budowlane w branży instalacyjno-sanitarnej,

2.2.3  ................................................

posiadający uprawnienia budowlane w branży elektrycznej,

2.3    Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie 	,

posiadający uprawnienia budowlane 	,

2.4    Zakres nadzoru Zamawiającego oraz obowiązki kierownika budowy określa ustawa z dnia

07.07.1994 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 106/2000, poz. 1126 ze zm.)

2.5.    Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania projektu budowlanego, dziennika budowy, terenu budowy oraz wskazania miejsca poboru wody i energii elektrycznej w terminie do dnia.

- Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy Wykonawca ponosi aż do chwili wykonania przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za urządzenia istniejące na terenie budowy.

- Obowiązki Wykonawcy

2.6.1   Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z:

- projektem budowlanym opracowanym przez   mgr inż. Arch. Ewa Milejska-Medrek  oraz mgr inż. Małgorzata Noculak

- z warunkami Zaświadczenia o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych WB.7352-370/06/M z dnia 25.07.2006 r.

- obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i technicznymi warunkami wykonania i odbioru robót,

- ze złożoną ofertą, w tym z kosztorysem ofertowym i ze SIWZ,

- zasadami sztuki budowlanej.

2.6.2. Wbudowywane materiały i urządzenia powinny posiadać świadectwa jakości,

certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać:

- Polskim Normom,

- wymaganiom projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej,

- wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Na każde żądanie Zamawiającego  Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty zgodnie z prawem budowlanym.

- Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które wchodzą w zakres przedmiotu umowy, to Wykonawca zobowiązany jest je przeprowadzić.

2.6.4.  Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

- urządzenia terenu budowy, wykonania przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia,

- poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej,

- wykonania projektu organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

- demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu,

- wykonania badań, prób i rozruchu, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających,

- zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą,

- dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku,

- odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, ogrodzenia placu budowy,

- zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

- umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego.

- Zapewnienie bezpieczeństwa

- Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.

- Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiązek zapewnić bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.

2.8.   Ryzyko

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkoda lub utratą dóbr fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji wykonywania Umowy.

§ 3

TERMINY

3.1.   Termin rozpoczęcia robót budowlanych nastąpi w dniu   5 dni po podpisaniu umowy. Termin zakończenia prac budowlanych i wykonania przedmiotu umowy nastąpi w dniu 15.12.2006 r.

3.1.1. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższych terminów i wykonać przedmiot umowy w terminach zapisanych w niniejszej umowie.

3.1.2. Wykonawca przekaże w dniu zakończenia robót budowlanych Zamawiającemu teren budowy.

§ 4

ODBIORY  I  PROCEDURA

- Protokół  odbioru częściowego

- Po zakończeniu elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym podlegał on będzie odbiorowi częściowemu.

- Podstawą zawiadomienia Zamawiającego o gotowości odbioru będzie dokonanie wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez inspektora nadzoru.

4.1.3.    Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty:

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robót,

- protokóły odbiorów technicznych, badań i sprawdzeń, atesty na wbudowane materiały,

- dokumentację powykonawczą elementu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

4.1.4.  Zamawiający dokona odbioru częściowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia o odbiorze.

- Protokół odbioru częściowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego

- Protokół odbioru końcowego

4.2.1.  Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty:

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

- protokóły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały,

- dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

- dziennik budowy,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

- protokóły badań i sprawdzeń,

- rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości ogółem oraz netto (bez podatku VAT).

- Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.

- Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

- Wady ujawnione w trakcie odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

  - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

  - jeżeli wady uniemożliwiające użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

§ 5

ZASADY  WSPÓŁDZIAŁANIA  STRON

- Wykonanie wskazówek i poleceń Zamawiającego

Wykonawca zobowiązuje się do:

- stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie wykonywania przedmiotu umowy;

- przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania Umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania Umowy.

- Podwykonawstwo

- Wykonawca może podpisać umowę o podwykonawstwo z podwykonawcami nie wymienionymi w ofercie przetargowej pod warunkiem wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

- Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.

- Jeśli Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą bez zgody, o której mowa w pkt. 5.2.1., Zamawiający może bez przekazania formalnego zawiadomienia o tym, według swojej decyzji zastosować sankcje za naruszenie Umowy, tzn. zażądać odszkodowania lub wypowiedzieć Umowę.

§ 6

GWARANCJA  JAKOŚCI

- Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot Umowy, liczonej od dnia odbioru końcowego. Warunki gwarancji określa wypełniona karta gwarancyjna.

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 14 dni od dnia ich ujawnienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach.

- Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między datą rozpoczęcia a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania Wykonawcy.

- Zamawiający wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu gwarancji.

§ 7

KARY  UMOWNE  I  ROSZCZENIA  ODSZKODOWAWCZE

- Kary umowne

- Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

- Kary będą naliczane w następujących przypadkach w wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

- zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

- zwłokę w wykonaniu elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo – finansowym 1 % wartości powyższego elementu określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, za każdy dzień zwłoki w jego wykonaniu,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia do terminu ustalonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 9 pkt 9.1. umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za:

- odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn innych niż określone w § 11 pkt 11.1 w wysokości 10 % wartości umowy.

- Roszczenia  odszkodowawcze.

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 8

## ZABEZPIECZENIE  NALEŻYTEGO  WYKONANIA  UMOWY

8.1.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ................................. PLN, co stanowi 5 % ceny ofertowej, dostarczone będzie Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości, w formie i  walucie określonej w SIWZ.

- Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujący sposób:

- 70 % w ciągu 30 dni po bezusterkowym odbiorze końcowym,

- pozostałe 30 % w ciągu 14 dni po upływie okresu  gwarancji.

- Zamawiający winien powiadomić Wykonawcę o wszelkich roszczeniach skierowanych do instytucji  wystawiającej zabezpieczenie.

- W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

§ 9

WYNAGRODZENIE

9.1.  Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ............................ zł (słownie: ..............................................................................) netto, a z podatkiem VAT ............................ zł (słownie: ..................) zgodnie z wynikiem przetargu z dnia ..............................

9.2. Wartość robót budowlanych nie może zostać podwyższona w drodze aneksu do niniejszej Umowy. Wartość całkowita przedmiotu umowy ani ceny nie będą waloryzowane w okresie realizacji umowy.

- Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru wykonanych elementów robót określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym podpisany przez inspektora nadzoru.

- Płatności dokonywane będą za wykonane i zakończone odbiorem elementy robót określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym w okresach miesięcznych.

- Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy Nr .................................................................. w Banku

w ciągu do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. Błędnie      wystawiona faktura VAT lub brak protokołu odbioru końcowego spowodują naliczenie ponownego 30-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.

- Opóźnienie w zapłacie należności powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych.

- Zamawiający upoważnia wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez swojego podpisu :

NIP 884-23-65-226.

§ 10

ZMIANY  UMOWY

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

§ 11

ODSTĄPIENIE

11. 1.  Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

- Wszelkie materiały znajdujące się na terenie budowy urządzenia i sprzęt będące własnością Wykonawcy, roboty pomocnicze i roboty będą uważane za własność Zamawiającego i pozostaną do jego dyspozycji w przypadku odstąpienia od realizacji Umowy z powodu podstawowego naruszenia Umowy przez Wykonawcę.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- rozliczenia się z wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

- przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- Prawo wykonawcy do odstąpienia od umowy

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu do zapłaty faktur, określonego w niniejszej umowie,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego (inspektora nadzoru) sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która odstąpiła do umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które mogą być wykorzystane przez wykonawcę do realizacji innych robót, nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn nie zależnych od niego,

- niezwłocznie a najpóźniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy.

- Forma odstąpienia

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 12

POSTANOWIENIA  DODATKOWE  I  KOŃCOWE

12.1.   Postanowienia dodatkowe

- Wszelkie, nieoczekiwane odkryte na terenie budowy, wykopaliska o znaczeniu historycznym lub innym czy też o znacznej wartości zostaną przekazane do dyspozycji Zamawiającego. Wykonawca powinien poinformować Zamawiającego o wszelkich odkryciach tego typu i zastosować się do wskazówek dotyczących obchodzenia się z nimi.

- Postanowienia końcowe

- Przy realizacji niniejszej Umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy prawo budowlane.

- Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach ; 2 egz. dla Zamawiającego, 2 egz. dla Wykonawcy.

Integralnymi składnikami niniejszej umowy są :

- Oferta Wykonawcy z kosztorysem.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                    WYKONAWCA: